**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КЛЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

# ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15 декабря 2017 г. № 92

Об утверждении муниципальной программы Клетского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 N 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлениями администрации Клетского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области от 20.07.2017 № 56 «Об общественном обсуждении проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Клетского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 годы»» и № 57 «Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций для включении дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы»

1. Утвердить муниципальную программу Клетского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте и информационных стендах администрации Клетского сельского поселения.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Клетского

сельского поселения Г.И. Дементьев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Клетского сельского поселения

от 15 декабря 2017 г. № 92

**Муниципальная программа**

**Клетского сельского поселения Клетского муниципального района**

**Волгоградской области**

**«Формирование современной городской среды**

**на период 2018-2024 годы»**

**1. Паспорт муниципальной программы Клетского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области**

**«Формирование современной городской среды на период 2018-2024 годов»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Муниципальная программа Клетского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области «Формирование современной городской на период 2018-2024 годов» (далее – Программа) |
| Основание для  разработки Программы | Федеральный Закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  Федеральный Проект постановления правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
| Заказчик Программы | Администрация Клетского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области |
| Разработчик Программы | Администрация Клетского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области |
| Исполнитель Программы | Администрация Клетского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области |
| Участники Программы | Администрация Клетского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области  Комитет ЖКХ и ТЭК Волгоградской области (по согласованию);  Исполнители работ по муниципальным контрактам (по согласованию);  Граждане и организации Клетского сельского поселения |
| Цели Программы | - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания дворовых территорий многоквартирных домов;  - обустройство придомовых территорий многоквартирных домов;  - организация искусственного освещения и озеленения дворовых территорий;  - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;  - создание условий для массового отдыха жителей села и организация обустройства мест массового пребывания населения. |
| Задачи программы | - улучшение состояния придомовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения на территории муниципального образования;  - поддержание санитарного порядка на территории станицы;  - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий, шт.  2. Площадь благоустроенных дворовых территорий, кв. м.  3.Доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей. |
| Срок реализации Программы | Программа реализуется в период 2018-2024 годов |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы | Общий объем бюджетных ассигнований для реализации Программы составляет 0,00 тыс. руб., в том числе за счет:  - федерального бюджета – 0,00 тыс. руб. (по согласованию);  - областного бюджета – 0,00 тыс. руб. (по согласованию);  - бюджета поселения – 50,00 тыс. руб.  -другие внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб. (по согласованию). |
| Ожидаемые результаты Программы | 1. Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий, включая освещение и увеличение числа озелененных территорий;  2. Увеличение доли дворовых и общественных территорий, на которых выполнены работы по благоустройству;  3. Повышение общего уровня благоустройства, комфортности проживания и качества жизни населения муниципального образования, совершенствование архитектурного облика наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования;  4. Рост удовлетворенности населения уровнем благоустройства. |

**I. Основные характеристики текущего состояния благоустройства территории Клетского сельского поселения, описание основных проблем и прогноз развития состояния общественных территорий**

Одним из главных приоритетов развития территории Клетского сельского поселения **Клетского муниципального района Волгоградской области** (далее по тексту - Клетского сельского поселения) является создание благоприятных условий, для проживания населения станицы Клетской, хуторов Мелоклетский, Караженский, Поднижний. Уровень благоустройства городской среды определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства. Запущенность и не ухоженность парков, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха, устаревшие малые архитектурные формы - все это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения Клетского сельского поселения. Для решения этих проблем на уровне муниципальных образований возникла необходимость в разработке муниципальных программ по формированию комфортной городской среды. Но реализация мероприятий программы невозможно без участия средств федерального бюджета и бюджета Волгоградской области. В связи с этим Правительством Российской Федерации в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» разработаны и утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (постановление правительства РФ от10.02.2017 № 169).

Текущее состояние большинства дворовых и общественных территорий не соответствует современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых и общественных территорий в Клетском сельском поселении являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

-не полная обеспеченность тротуарами и пешеходными дорожками;

- недостаточное озеленение дворовых и общественных  территорий;

- недостаточное освещение дворовых и общественных территорий.

Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения, а также для граждан с детскими колясками.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: недостаточное финансирование мероприятий по благоустройству в предыдущие годы, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство общественных территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства.

Благоустройство дворовых и общественных территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные территории, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности территорий в темное время суток.

Для решения проблем по благоустройству дворовых и общественных территорий необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Мероприятия Программы направлены на формирование современной городской среды, в том числе, с учетом создания условий для маломобильных групп населения, и на повышение общей культуры населения, способствуя снятию напряженности в процессе решения проблем городского хозяйства.

В настоящей Программе будет учтено внедрение новых федеральных стандартов благоустройства общественных городских пространств, в то же время уделено внимание вопросу создания индивидуального облика отдельных территорий муниципального образования, избегая формирования однородной и стандартизированной городской среды. Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий Программы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять реализацию мероприятий Программы и своевременно координировать действия их исполнителей.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- повышение уровня комфортности проживания населения;

- повышение качества жилищно- коммунальных услуг;

- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;

- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств городской среды;

- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а так же развитие их творческого потенциала;

- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач благоустройства;

В целом реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень благоустройства Клетского сельского поселения и создать условия для комфортного проживания граждан, а именно обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета поселения.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

**II. Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства**

**в муниципальном образовании**

Повышение уровня благоустройства муниципальных образований, создание комфортных условий для проживания граждан является важнейшим направлением социально-экономического развития регионов Российской Федерации.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» предусматривает меры по улучшению качества жилищно-коммунальных услуг. Для реализации данных мер Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323 утверждена государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», одной из целей которой является повышение качества и надежности предоставления населению жилищно-коммунальных услуг.

В соответствии со «Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года № 80-р, повышение комфортности условий проживания является одним из приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере.

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10) утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Основной целью данного проекта является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно (в период с 2017 по 2020 годы) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации, реализации к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству и обучения 2000 специалистов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» установлены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.

Программа предназначена для достижения целей и задач, совпадающих с приоритетами государственной политики Российской Федерации и Волгоградской области в сфере повышения уровня благоустройства муниципальных образований и создания комфортных условий для проживания граждан, а также направлена на реализацию на территории Волгоградской области приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

**III. Цели и задачи Программы**

Целью реализации Программы является повышение качества и комфорта городской среды и повышение уровня благоустройства территории Клетского сельского поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

-Обеспечение формирования единого облика Клетского сельского поселения;

- Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства территории Клетского сельского поселения;

- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Клетского сельского поселения;

- Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Клетского сельского поселения;

Достижение цели и задач Программы планируется обеспечить посредством выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы.

**IV. Сроки реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2018-2024 годы.

**V. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы**

В результате реализации мероприятий Программы на дворовых и общественных территориях Клетского сельского поселения, отобранных в соответствии с перечнем объектов благоустройства муниципальных территорий, будут проведены работы по благоустройству.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных Программой, планируется:

– повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий;

– обеспечение комфортности проживания жителей Клетского сельского поселения.

**VI. Объем средств, необходимых на реализацию программы**

**за счет всех источников финансирования на 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник  финансирования | Планируемый объем средств, тыс. руб. | | | | | | | |
| Всего | Благоустройство муниципальной территории общего пользования | | | | | | | |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Бюджетные средства, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - бюджет поселения | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| - другие внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**VII. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых и общественных территорий**

Благоустройство дворовых и общественных территорий осуществляется исходя из минимального и дополнительного перечней работ по их благоустройству.

Минимальный перечень работ по благоустройству включает в себя:

а) обустройство пешеходных дорожек;

б) обеспечение освещения и озеленение территорий;

в) установка скамеек, урн для мусора.

**Дополнительный перечень работ по благоустройству территорий:**

а) ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;

б) ремонт дворовой дороги

в) обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО;

г) установка дополнительных элементов благоустройства.

.

Приложение № 1

к муниципальной программе Клетского сельского поселения «Формирование современной городской среды на период 2018-2024 годы»

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1 | | | | | | |
| 1. **. «Благоустройство дворовой территории МКД:**   **Микрорайон 2,3,5.**  **Микрорайон 13,14,17.**  **ул. Дымченко 39,41** |  | 2018 | 2019 |  | **«Благоустройство дворовой территории МКД:**  **Микрорайон 2,3,5.**  **Микрорайон 13,14,17.**  **ул. Дымченко 39,41** | Количество благоустроенных  дворовых территорий |
| Установка скамеек, урн для мусора | Администрация Клетского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Устройство пешеходных дорожек | Администрация Клетского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Устройство наружного освещения | Администрация Клетского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Восстановление дорожного покрытия  во дворе. | Администрация Клетского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Озеленение территории двора | Администрация Клетского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 1. **«Благоустройство дворовой территории МКД:**   **ул. Буденного 1,3,16.**  **ул. Комсомольская 35**  **ул. Луначарского 23** |  | 2020 | 2021 |  | **«Благоустройство дворовой территории МКД:**  **ул. Буденного 1,3,16.**  **ул. Комсомольская 35.**  **ул. Луначарского 23** | .  Количество благоустроенных  дворовых территорий |
| Устройство и содержание детской игровой площадки | Администрация Клетского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Устройство пешеходных дорожек | Администрация Клетского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Устройство наружного освещения | Администрация Клетского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Восстановление дорожного покрытия  во дворе. | Администрация Клетского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Озеленение территории двора | Администрация Клетского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 1. **«Благоустройство дворовой территории МКД:**   **ул. Луначарского 64,68,70**  **ул. Дымченко43,45.**  **Установка скамеек, урн для мусора** | Администрация Клетского сельского поселения | 2021 | 2022 |  | **«Благоустройство дворовой территории МКД:**  **ул. Луначарского 64,68,70**  **ул. Дымченко43,45.** | .  Количество благоустроенных  Дворовых территорий |
| Устройство пешеходных дорожек | Администрация Клетского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Восстановление дорожного покрытия  во дворе. | Администрация Клетского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Устройство наружного освещения | Администрация Клетского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 1. **«Благоустройство дворовой территории МКД:**   **ул. Луначарского 72,74**  **Микрорайон 4,16.**  **ул. Сазонова 6,8**  **ул. Луначарского 35,37** |  | 2023 | 2024 |  | **«Благоустройство дворовой территории МКД:**  **ул. Луначарского 72,74**  **Микрорайон 4,16.**  **ул. Сазонова 6,8**  **ул. Луначарского 35,57** | Количество благоустроенных  дворовых территорий |
| **Установка скамеек, урн для мусора** | Администрация Клетского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Устройство пешеходных дорожек | Администрация Клетского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Восстановление дорожного покрытия  во дворе. | Администрация Клетского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Устройство наружного освещения | Администрация Клетского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 1. **«Благоустройство дворовой территории МКД:**   **Микрорайон 6,7,8,18.**  **Микрорайон 9,10,11,12.**  **Установка скамеек, урн для мусора** | Администрация Клетского сельского поселения | 2024 | 2024 |  | 1. **«Благоустройство дворовой территории МКД:**   **Микрорайон 6,7,8,18.**  **Микрорайон 9,10,11,12.** | Количество благоустроенных  дворовых территорий |
| Устройство пешеходных дорожек | Администрация Клетского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Восстановление дорожного покрытия  во дворе. | Администрация Клетского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Устройство наружного освещения | Администрация Клетского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 6.Благоустройство общественной территории по ул. Буденного 7 в ст. Клетской |  | 2020 | 2021 |  | Благоустройство общественной территории по ул. Буденного 7 в ст. Клетской | Количество благоустроенных территорий общего пользования |
| Устройство асфальтобетонного покрытия. | Администрация Клетского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| **Установка скамеек, урн для мусора** |
| 1. Благоустройство общественной территории ул. Чистякова 25 (Площадь перед МФЦ)   Восстановление асфальтобетонного покрытия | Администрация Клетского сельского поселения | 2022 | 2023 |  | Благоустройство общественной территории ул. Чистякова 25  (Площадь перед МФЦ) | Количество благоустроенных территорий общего пользования |
| **Установка скамеек, урн для мусора** |
| Устройство наружного освещения |  |  |  |  |  |  |
| 8. Благоустройство общественной территории ул. Луначарского (Площадь Солдатской Славы) |  | 2023 | 2024 |  | Благоустройство общественной территории ул. Луначарского (Площадь Солдатской Славы) |  |
| Устройство наружного освещения | Администрация Клетского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Реконструкция фонтана |

Приложение № 2

к муниципальной программе Клетского сельского поселения «Формирование современной городской среды  на период 2018-2024 годы»

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | | | |
| 1-й год реализации  2018 г | 2-й год реализации  2019 г | 3-й год реализации  2021 г | 4-й год реализации  2022 г | 5-й и 6-й год реализации  2023 -204гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества таких территорий | % |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | % |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе Клетского сельского поселения «Формирование современной городской среды на период 2018-2024 годы»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  Мероп-риятия | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований, (тыс. рублей) | | | | | | |
|
| **2018** | 2019 | **2020** | **2021** | 2022 | **2023** | **2024** |
|  | **Программа Клетского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области «Формирование современной городской среды на период 2018-2024 годов»** | Администрация Клетского сельского поселения | **Всего, в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Клетского сельского поселения | 50,00 |  |  |  |  |  | 50,00 |
| Другие внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Благоустройство дворовых**  **территорий общего пользования** |  |  |  | |  |  | |  |  |
| 1.1. | Благоустройство  дворовой территории МКД  Микрорайон  2. 3.5.13,14,17.  ул. Дымченко 39,41 | Администрация Клетского сельского поселения | **Всего, в том числе:** |  | |  |  | |  |  |
| Федеральный бюджет |  | |  |  | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  |  | |  |  |
| Бюджет Клетского сельского поселения |  | |  |  | |  |  |
| Другие внебюджетные источники |  | |  |  | |  |  |
| 1.2 | Благоустройство  дворовой  территории МКД  ул. Буденного 1,3,16  ул. Комсом –ская 35  ул. Лунач-кого 23 | Администрация Клетского сельского поселения | Всего, в том числе: |  | |  |  | |  |  |
| Федеральный бюджет |  | |  |  | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  |  | |  |  |
| Бюджет Клетского  сельского поселения |  | |  |  | |  |  |
| Другие внебюджетные источники |  | |  |  | |  |  |
| **1.3.** | Благоустройство  дворовой  территории МКД  ул. Луначарского  64,68,70.  ул. Дымченко 43,45. | Администрация Клетского сельского поселения | **Всего, в том числе:** |  | |  |  | |  |  |
| Федеральный бюджет |  | |  |  | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  |  | |  |  |
| Бюджет Клетского сельского поселения |  | |  |  | |  |  |
| Другие внебюджетные источники |  | |  |  | |  |  |
| **1.4** | Благоустройство  дворовой  территории МКД  ул. Луначарского 72,74  **Микрорайон 4,16**  **ул. Сазонова 6,8**  **ул. Луначарского**  **35,37** | Администрация Клетского сельского поселения | **Всего, в том числе:** |  | |  |  | |  |  |
| Федеральный бюджет |  | |  |  | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  |  | |  |  |
| Бюджет Клетского сельского поселения |  | |  |  | |  |  |
| Другие внебюджетные источники |  | |  |  | |  |  |
| **1.5.** | Благоустройство  дворовой  территории МКД  **Микрорайон**  **6,7.8.9,10,11,12.18** | Администрация Клетского  сельского поселения | **Всего, в том числе:** |  | |  |  | |  |  |
| Федеральный бюджет |  | |  |  | |  |  |
| Областной бюджет |  | |  |  | |  |  |
| Бюджет Клетского сельского поселения |  | |  |  | |  |  |
| Другие внебюджетные источники |  | |  |  | |  |  |

 Приложение № 4

к муниципальной программе Клетского сельского поселения «Формирование современной городской среды на период 2018-2024 годы»

**План реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | 2019 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | | 2023-2024 гг | | | |
| I  кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I  кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I  кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I  кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I  кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| **Контрольное событие №1** | Контроль за реализацией программы | Общественная комиссия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство  дворовой территории МКД.  Микрорайон 2,3,5,13,14,17.  ул. Дымченко 39,41 | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие № 2** | Контроль за реализацией программы | Общественная комиссия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство  дворовой территории МКД  **ул. Буденного 1,3,16.**  **ул. Комс-кая 35**  **ул. Лунач-ого 23** |  |  |  |  | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие № 3** | Контроль за реализацией программы | Общественная комиссия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство  дворовой территории МКД  **ул. Луначарского 64,68,70**  **ул. Дымченко**  **43,45** |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие № 4** | Контроль за реализацией программы | Общественная комиссия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство  дворовой территории МКД  **ул. Луначарского 72,74**  **Микрорайон**  **4,16**  **ул. Сазонова 6,8**  **ул.Луначарского**  **35,37** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |  |  |  |
| **Контрольное событие № 5** | Контроль за реализацией программы | Общественная комиссия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство  дворовой территории МКД  Микрорайон 6.7.8,9,10,11,12,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |
| **Контрольное событие № 6** | Контроль за реализацией программы | Общественная комиссия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство  общественной территории  ул. Буденного 7 | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие № 7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство  общественной территории по  ул. Чистякова 25  в ст. Клетской  (Площадь перед  МФЦ) | Контроль за реализацией программы | Общественная комиссиях |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контрольное событие № 7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство  общественной территории по  ул. Луначарского  в ст. Клетской  (Площадь Солдатской Славы) | Контроль за реализацией программы | Общественная комиссиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |  |  |  |