проект

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КЛЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 00.00.2026 г.    № 
О подготовке и проведении мероприятий по  пропуску 

паводковых вод на территории Клетского сельского

поселения Клетского муниципального района 
Волгоградской области в 2026 году

           В  целях защиты населения от возможного наводнения в 2026 году и сохранения от разрушений объектов экономики, мостов, автомобильных дорог, хозяйственных и бытовых построек, а также безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, руководствуясь  Уставом Клетского сельского поселения,   администрация Клетского сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области  п о с т а н о в л я е т:

          1. Утвердить план мероприятий по обеспечению подготовки и пропуску паводковых вод на территории Клетского сельского поселения в 2026 году  (прилагается).

          2. В целях оперативного решения вопросов по безаварийному пропуску паводковых вод утвердить состав противопаводковой комиссии Клетского сельского поселения (прилагается).

          3. Провести информирование жителей, попадающих в зону возможного подтопления, о порядке их действий в случае проведения возможных эвакуационных мероприятий.

4. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

    Глава Клетского
сельского поселения



                                                   Г.И. Дементьев
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Клетского сельского

поселения от 00.00.2026 г. № 00 

П Л А Н

мероприятий по обеспечению подготовки и пропуску паводковых вод 

на территории Клетского сельского поселения в 2026 году

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок 

исполнения
	Ответственные  исполнители

	1.
	Уточнение и утверждение состава противопаводковой комиссии поселения по пропуску паводковых вод 
	до

25.03.2026
	Глава поселения Г.И.Дементьев

	2.
	Корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС, плана эвакуации населения, материальных ценностей и скота, разработка и утверждение плана мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод
	до

25.03.2026
	Глава поселения Г.И.Дементьев

	3.
	Уточнение наличия на территории поселения плавсредств, автотранспорта и других транспортных средств, необходимых для обеспечения противопаводковых мероприятий, распределение их по объектам и представление в сектор ГО, ЧС и ПР Клетского муниципального района расчетов на дополнительные материальные средства для выполнения противопаводковых мероприятий
	до

25.03.2026
	Глава поселения Г.И.Дементьев

	4.
	Определение мест возможной эвакуации людей, материальных  ценностей, скота и определение необходимого запаса кормов, для  временного отселения из зон затопления
	до

25.03.2026
	Эвакуационная комиссия

	5.
	Организация проверок гидротехнических сооружений, выполнение инженерно-технических мероприятий в целях надежной защиты объектов и жилого фонда от предстоящего паводка
	до

25.03.2026
	Противопаводковая комиссия

	6.
	Представление достоверной информации диспетчеру ЕДДС Клетского муниципального района по телефонам: 4-13-78 о складывающейся обстановке и уровне воды.
	На весь период паводка
	Противопаводковая комиссия


УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Клетского сельского

поселения от 00.00.2026 г. № 00
СОСТАВ

противопаводковой комиссии Клетского сельского поселения

	Председатель комиссии
	- Г.И. Дементьев
	глава Клетского сельского поселения

	Заместитель председателя комиссии
	- О.И. Акимова
	заместитель главы администрации  Клетского сельского поселения

	Секретарь комиссии
	- А.Г.Чепурной
	 инженер по инвентаризации строений и сооружений администрации Клетского сельского поселения

	Члены комиссии:
	- Т.Н. Ломкова
- В.Ю.Маринин 


	главный бухгалтер администрации Клетского сельского поселения директор МБУ «Тепловые сети Клетского муниципального района Волгоградской области» (по согласованию)

	
	- А.Н. Пономарев
	инженер по ремонту строений и сооружений администрации Клетского сельского поселения


